Утверждена

постановлением администрации сельского поселения

сумон Шекпээрский  Барун-Хемчикского кожууна

от «10»  ноября 2017 г. №32

Муниципальная программа

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУМОН ШЕКПЭЭРСКИЙ  БАРУН-ХЕМЧИКСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

на 2018-2022 годы»

с.Шекпээр – 2017 г.

П А С П О Р Т

Программы «Формирование современной городской среды на территории с. Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва на 2018-2022 годы»

| Муниципальный заказчик Программы | Администрация сельского поселения сумон Шекпээрский Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения сумон Шекпээрский Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |
| Цели Программы | Создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию с. Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; 2. повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования (скверы, площади, стадионы, детские площадки, зоны отдыха, пляжи); 3. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций и бизнеса в реализацию мероприятий по благоустройству территории с. Шекпээр; 4.принятие (актуализация действующих) Правил благоустройства территорий с. Шекпээр, в соответствии с федеральными методическими рекомендациями. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы в 2018-2022 гг. составит: за счет всех источников финансирования – тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета – 0 рублей, из них по годам: 2018 г. – 0 рублей 2019 г. – 0 рублей 2020 г. – 0 рублей 2021 г. – 0 рублей 2022 г. – 0 рублей за счет средств республиканского бюджета - 0 рублей, из них по годам: 2018 г. – 0 рублей 2019 г. – 0 рублей 2020 г. – 0 рублей 2021 г. – 0 рублей 2022 г. – 0 рублей за счет средств бюджета Барун-Хемчикского кожууна, 500,0 тыс. рублей из них по годам: 2018 г. – 100 тыс. рублей 2019 г. – 100 тыс. рублей 2020 г. – 100 тыс. рублей 2021 г. – 100 тыс. рублей 2022 г. – 100 тыс. рублей за счет средств местного бюджета 25000,0 тыс. рублей с. Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна, из них по годам: 2018 г. – 5000 рублей 2019 г. – 5000 рублей 2020 г. – 5000 рублей 2021 г. – 5000 рублей 2022 г. – 5000 рублей за счет средств внебюджетных источников – 25000,0 тыс. рублей, из них по годам: 2018 г. –5000 рублей 2019 г. – 5000 рублей 2020 г. – 5000 рублей 2021 г. – 5000 рублей 2022 г. – 5000 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением , игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов); - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; охват населения благоустроенными дворовыми территориями; - количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки); - доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации (под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут); - количество общественных территорий ( парки, скверы, и т. д.); - доля и площадь благоустроенных общественных территорий парки, скверы) от общего количества таких территорий нуждающихся в благоустройстве; - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования; - объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий; - информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики); |

- Обоснование проблемы, анализ её исходного состояния и прогноз ее развития

В сельском поселении сумон Шекпээрский  Барун-Хемчикского кожууна жилой фонд состоит из 231 домов, отсутствует многоквартирные дома, а также:  1 летний стадион, образующихся  3 спортивных площадок. Основная часть жилых домов построена от 37 до 60 лет назад и относятся к ветхим и аварийным. Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по сумону полностью или не отвечает нормативным требованиям.

В с.Шекпээр  имеется асфальтированная автодорога с общей протяженностью 1км 327м, тротуарная сеть практически отсутствует.

А также отсутствует система ливневой канализации, который в периоды выпадения обильных осадков, создаются грязь, слякоть и нечистоты на дорогах которые доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. Планировка и застройка сумона, формирование жилых и общественных зон проводились без учета требований доступности для маломобильных граждан. Состояние объектов благоустройства на территории с.Шекпээр в большинстве случаев не обеспечивает свободное передвижение людей с ограниченными возможностями.

В с.Шекпээр отсутствует централизованное водоснабжение. Поэтому водоснабжение производится через существующий   водоколонку. В зданиях водоколонок не проводились  капитальный и текущий ремонты.

Планировка и застройка с.Шекпээр, формирование жилых и общественных зон проводились без учета требований доступности для маломобильных граждан. Состояние объектов благоустройства территорий муниципального образования  в большинстве случаев не обеспечивает свободное передвижение людей с ограниченными возможностями.

До настоящего времени  ремонт уличных дорог населенного пункта с.Шекпээр  Барун-Хемчикского района РТ не проводилось,   осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с.Шекпээр  на 2018-2019 год» планируется реализовать проекты по благоустройству главной улицы Ленины, Площадь Арата, Молодежный сквер, летнего стадиона, и спортивных площадок. Т.к степень их благоустроенности не отвечает градостроительным, санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, ухудшают внешний облик населенного пункта и района в целом.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, сельского поселения. Уровень развития благоустройства оказывает значительное влияние на условия труда и отдыха населения.

Жилище для человека – это не только дом, квартира, но и прилегающие открытые пространства: жилой двор, пейзаж, видимый из окна. Человек, живущий в городе, воспринимает их уже от порога дома, неизменно попадая в среду жилой застройки. Ему небезразличны состояние благоустройства и озеленения территории жилого двора, в котором он проживает, его удобство и красота. Ребенок с раннего детства привыкает к своему окружению, его воспитывает та жилая среда, в которой он делает свои первые шаги. А это может быть и поломанная скамейка, и полуразрушенная песочница или это может быть цветущий куст сирени на фоне благоустроенного жилого двора в тесной увязке с элементами ландшафта.

Жилая среда вне дома объединяет множество разобщенных людей, единственно общим, для которых является соседство в пространстве двора, квартала. На территории жилого двора формируются временные группы, связанные прямым интересом: владельцы автомашин, которым необходимо организовать охраняемую стоянку; матери с маленькими детьми, недовольные близостью проезда с интенсивным движением, загазованностью участка; владельцы собак, нуждающиеся в безопасном моционе со своими питомцами; люди преклонного возраста, ищущие тихого места для общения.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

1) по минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий, где предусматривается участие жителей (субботники), в том числе:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к ним с выполнением при необходимости работ по ремонту внутридворовых систем ливневой канализации;

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

2) по дополнительному перечню работ, где предусматривается участие жителей – выбор проекта и софинансирование, по результатам решения собственников помещений, в том числе:

- размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп;

- спортивных площадок;

- шахматных беседок, также мест для отдыха взрослых;

- устройство ограждений детских и спортивных площадок;

- озеленение дворовых территорий с устройством систем полива;

- разработка дизайн – проектов и составление сметных расчетов;

- оборудование автомобильных парковок на придомовой территории.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ п

о благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Тариф за ед. изм. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление скамеек | Шт. | 6000 |
| 2 | Изготовление урн | Шт. | 2500 |
| 3 | Изготовление дворовых фонарей | Шт. | 58811 |
| 4 | Установка урн | шт. | 20 |
| 5 | Установка столбов для освещения | шт. | 30 |
| 6 | Установка скамеек | шт. | 25 |
| 7 | Устройство асфальтного покрытия | м2 |  |
| 8 | Установка детской площадки | шт. | 2 |
| 9 | Установка спортивной площадки | шт | 3 |

Многие дворовые территории, сегодня, по степени благоустроенности не отвечают градостроительным, санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, ухудшают внешний облик села, асфальтовое покрытие по улице Ленина требует капитального ремонта, а в некоторых случаях и полной реконструкции.

Из-за ограниченности средств республиканского и местного бюджетов недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий. В связи с этим имеется необходимость комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий на основании подготовленных проектов. Комплексный подход позволит охватить все проблемы, а не разрозненные мероприятия, решение которых обеспечит комфортные условия проживания населения.

В селе объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. В настоящее время на территории с. Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна более 85 % улиц и общественных зон в муниципальных образованиях не обеспечены уличным освещением. Кроме того, необходимо внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов благоустройства кожууна.

В целях решения задач по обеспечению населения качественными услугами питьевого водоснабжения предполагается на территории с.Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна и в целом республики провести мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории с.Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва путем качественного повышения уровня благоустройства территорий поселений и городских округов будет способствовать концентрации в регионе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития с. Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

Реализация программы, предусматривающая согласованные действия Правительства Республики Тыва, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, органов местного самоуправления и населения республики, позволит комплексно подойти к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым обеспечить комфортные условия проживания для жителей Республики Тыва.

Информация

о текущем состоянии сферы благоустройства в населенных пунктах Тере-Хольского муниципального района Республики Тыва

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество и площадь дворовых территорий | ед./ кв. м | 0 |
| 2 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов). | ед./ кв. м | 0 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. | % | 0 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Тере-Хольского кожууна | % | 0 |
| 5 | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.). | ед. | 10 |
| 6 | Доля и количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий. | % / ед. | 0 |
| 7 | Доля и количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве. | % / ед. | 100/10 |
| 8 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования. | кв.м. | 0 |
| 9 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики). | % | 0 |
| 10 | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) | % | 5 |

II. Основные цели, задачи и этапы реализации, основные ожидаемые

конечные результаты Программы

Целью программы является создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию села путем реализации проектов по благоустройству дворовых территорий общего пользования.

Задачи программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования

(скверы, площади, центральные улицы, набережные);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций и бизнеса в реализацию мероприятий по благоустройству территории с. Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва;

- принятие (актуализация действующих) Правил благоустройства территорий, в соответствии с федеральными методическими рекомендациями.

Срок реализации программы: 2018-2022 годы.

Показатели (индикаторы) реализации Программы приводится в приложении 1 к Программе.

III. Система (перечень) программных мероприятий

К основным мероприятиям Программы, реализация которых приведет к повышению уровня благоустройства муниципальных территорий, относятся:

- благоустройство дворовых территорий домов;

- благоустройство территорий мест общего пользования;

- обустройство мест массового отдыха населения.

Адресный перечень дворовых, общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, объектов централизованного питьевого водоснабжения подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции), сформированный по результатам инвентаризации уровня благоустройства территории с. Шекпээрский Барун-Хемчикского района, проведенной в соответствии с распоряжением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва от 16.06.2017 г. № 48 и на основании предложений, поступивших от заинтересованных лиц, приведен в приложении 4 к Программе.

Информация о мероприятиях по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и о заключенных по результатам соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденными в сумоне Шекпээрский правил благоустройства приведена в приложении 5 к Программе.

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Источником финансирования Программы является федеральный, республиканский, местный бюджет и внебюджетные средства. Мероприятия Программы будут реализованы в 2018-2022 гг.

На реализацию мероприятий в 2018-2022 гг. предусмотрено за счет всех источников финансирования –      тыс. рублей в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, из них по годам:

2018 – 0 тыс. руб.;

2019 – 0 тыс. руб.;

2020 – 0 тыс. руб.;

2021 – 0 тыс. руб.;

2022 – 0 тыс. руб.

за счет средств республиканского бюджета – 0 тыс. рублей, из них по годам:

2018 – 0 тыс. руб.;

2019 – 0 тыс. руб.;

2020 – 0 тыс. руб.;

2021 – 0 тыс. руб.;

2022 – 0 тыс. руб.

за счет средств бюджета Барун-Хемчикского кожууна –500тыс.рублей, из них по годам:

2018 – 100,0 тыс. руб.;

2019 – 100,0 тыс. руб.;

2020 – 100,0 тыс. руб.;

2021 – 100,0 тыс. руб.;

2022 – 100,0  тыс. руб.

за счет средств местных бюджета с. Шекпээр – 25,0 тыс. рублей, из них по годам:

2018 – 5,0 тыс. руб.;

2019 – 5,0 тыс. руб.;

2020 – 5,0 тыс. руб.;

2021 – 5,0 тыс. руб.;

2022 – 5,0  тыс. руб.

за счет средств внебюджетных источников – 25,0 тыс. рублей, из них по годам:

2018 – 5,0 тыс. руб.;

2019 – 5,0 тыс. руб.;

2020 – 5,0 тыс. руб.;

2021 – 5,0 тыс. руб.;

2022 – 5,0  тыс. руб.

В соответствии с объемом фактически выделяемого бюджетного финансирования, а также по результатам анализа выполнения Программы может осуществляться корректировка проектов и ожидаемых результатов их реализации. Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации мероприятий Программы, нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального, дополнительного перечня таких работ материалов, работ и услуг, выполняемых в рамках программы, будут отражены в муниципальных программах.

При изменении уровня бюджетного финансирования Программы, уровня инфляции, а также по итогам оценки результативности выполнения Программы, программные мероприятия, объемы финансирования, а также результативные показатели Программы могут соответствующим образом корректироваться.

Ресурсное обеспечение из федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы приведены в приложении 2 к Программе.

V. Трудовые ресурсы

В результате реализации Программы в 2018-2022 гг. будут созданы сезонные (временные) рабочие места по благоустройству, озеленению, поливу территорий сельских поселений.

VI. Оценка социально-экономической эффективности

и экологических последствий о реализации

Программных заданий

В результате реализации Программы в 2018-2022 гг. будут обеспечены повышение уровня благоустроенности на территории сельского поселения сумон Шекпээрский Барун-Хемчикского кожууна, качество, комфортность и безопасность условий проживания людей.

Всего за период реализации Программы будут созданы условия для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории с. Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва путем реализации в 2018-2022 гг. проектов по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

Программа позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах снижает уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости.

Экологическая эффективность Программы обеспечивается путем реализации заложенных в проекты технических и технологических решений, соответствующих современным требованиям.

IX. План реализации программы

Перечень основных мероприятий  приведен в приложении 3 к программе.

Приложение № 1

к программе «Формирование современной городской

среды на территории Республики Тыва на 2018-2022

годы»

Сведения

о показателях (индикаторах) программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Доля реализованных муниципальных программ по формированию комфортной городской среды в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальной программы в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля реализованных проектов благоустройства в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальной программы в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций | Процент | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 4 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество реализованных проектов благоустройства, представленных в Минстрой РТ для включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Приложение № 2

к программе «Формирование современной городской

среды на территории сельского поселения сумон Шекпээрский Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва на 2018-2022

годы»

Ресурсное обеспечение реализации программы

| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Всего: | 2018год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022год |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  | 550,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| Программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального района с. Шекпээрский Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва на 2018 - 2022 годы» | всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Администрация МР «Барун-Хемчикский кожуун» РТ | Республиканский бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Администрация МР «Барун-Хемчикского кожуун» РТ | Бюджет муниципалитета |  |  |  |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Администрация СПС Шекпээрский | Местный бюджет |  |  |  |  | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Заинтересованные лица (граждане, организации) | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Основные направления реализации |  | Связь с показателями Программы (программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Общественная территория. Благоустройство главной улицы Ленина | Администрация сельского поселения сумон Шекпээрский | Апрель 2018г. |  | Сентябрь 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Площадь Арата по центральной улице Ленина с. Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | Администрация сельского поселения сумон Шекпээрский | Апрель 2018г. | Сентябрь 2018г. |  |  |  | По центральной улице Ленина с. Шекпээр будет построена площадь Арата |  | На площади Арата будут проводится культурно-массовые и спортивные мероприятия для населения села. |  | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| 3. Стадион Ак-Тал с. Шекпээр арун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | Администрация сельского поселения сумон Шекпээрский | Апрель 2019г. | Сентябрь 2019г. |  |  |  | В юго-восточной части с. Шекпээр будет построен стадион Ак-Тал. В стадионе имеются трехуровневый турник, волейболные площадки – 2 шт, футбольные площадки и ворота – 2 шт, сцена – 1 шт, скамейки – 24 шт. |  | На стадионе Ак-Тал будут проводится конные скачки сумонного, кожуунного, республиканского масштаба, национальная борьба «хуреш» сумонного, кожуунного, республиканского масштаба, культурно-массовые и спортивные мероприятия для населения села, кожууна и республики. |  | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| - Общественная территория. Благоустройства улицы Монгуш Чот | Администрация сельского поселения сумон Шекпээрсткий | Апрель 2019г. | Сентябрь 2019г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 .Придворовые детские площадки по улицах Культура, Монгуш Чот с. Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | Администрация сельского поселения сумон Шекпээрский | Апрель 2020г.; 31.12.2018 г.. | Сентябрь 2020г. |  |  |  | Придомовых территорий улиц Культура, МонгушЧот будут построены детские площадки для детей села. |  | Детских площадках будут организован правильный культурный досуг для детей и их родителей. |  |  |
|  | Администрация сельского поселения сумон Шекпээрский | Апрель 2020г. | Сентябрь 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Общественная территория. Благоустройство улицы Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7.Спортивная площадка по улице Хову с. Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва; | Администрация сельского поселения сумон Шекпээрский | Апрель 2021г. | Сентябрь 2021г. | По улице Хову с. ШекпээрБарун-Хемчикскогокожууна Республики Тыва будет построен спортивная площадка для населения села. | На спортивной площадке по улице Хову будут проводится культурно-массовые и спортивные мероприятия для населения села. На стадионе по улице Октябрьская с. ШекпээрБарун-Хемчикскогокожууна Республики Тыва будут заниматься спортом учащиеся МБОУ СОШ с. Шекпээр, также молодежь и взрослое население села. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Стадион по улице Октябрьская с. Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | Администрация сельского поселения сумон Шекпээрский | Апрель 2021г.; 31.12.2018 г.. | Сентябрь 2021г. | По улице Октябрьская будет построен стадион для культурного досуга и занятия спортом для обучающихся, молодежи и взрослого населения села |  |  |
| 9.Пляжная зона у берега реки Ак-Тал с. Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | Администрация сельского поселения сумон Шекпээрский | Апрель 2022 г. | Сентябрь 2022г. | У береги реки Ак-Тал будет построена пляжная зона с. ШекпээрБарун-Хемчикскогокожууна Республики Тыва; | На пляжной зоне Ак-Тал, зоне отдыха Хемчик будут проводится культурно-массовые и спортивные мероприятия для населения села. | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| 10.Зона отдыха у берега рекиХемчик с. Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | Администрация сельского поселения сумон Шекпээрский | Апрель 2022г. | Сентябрь 2022г. | У береги реки Хемчик с. ШекпээрБарун-Хемчикскогокожууна Республики Тыва будет построена зона отдыха для населения сумона |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Программе

Адресный перечень дворовых территорий

многоквартирных домов

| № | Адрес местонахождения дворовой территории | Площадь кв.м | Численность населения в МКД чел. |  | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные дома отсутствуют | 0 | 0 |  |  |

Адресный перечень общественных территорий

| № | Адрес местонахождения общественной территории | Площадь кв.м | Вид территории | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общественная территория. Благоустройство главной улицы Ленины | 14836 |  | 2018 |
|  | Площадь Арата | 1800 |  | 2018 |
|  | Стадион Ак-Тал | 1,8 га | стадион | 2019 |
|  | Благоустройства улицы Монгуш Чот | 4981 |  | 2019 |
|  | Детские площадки по улицах Культура, Монгуш Чот | 4300 | площадка | 2020 |
|  | Благоустройство улицы Культуры | 5914 |  | 2020 |
|  | Спортивная площадка по улице Хову | 1500 | площадка | 2021 |
|  | Стадион по улице Октябрьская | 1,5 га | стадион | 2021 |
|  | Пляжная зона у берега реки Ак-Тал | 1500 |  | 2022 |
|  | Зона отдыха у берега Ак-Тал | 250га |  | 2022 |

Адресный перечень подлежащих созданию

(восстановлению, реконструкции) объектов питьевого водоснабжения

с. Шекпээрский Барун-Хемчикского

района

| № | Адрес местонахождения объектов питьевого водоснабжения | Площадь кв.м | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Программе

Информация

о мероприятиях по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и о заключенных по результатам соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных

в с. Шекпээрский Барун-Хемчикского кожууна правил благоустройства.