Муниципальный контракт

_________________________________

Идентификационный код закупки (ИКЗ)

223171200020317120100100020004299244

Регистрационный номер № 1

с. Кызыл-Мажалык, Республика Тыва 			              «___» марта 2022 года

Администрация муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя администрации Маркс-оол Алексея Монгушовича, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЫВАБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ", в лице генерального директора Сюрюн Евгения Шолбановича, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 01.03.2022 №ППИ   № извещения 0312300030622000001 заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить и организовать работы по благоустройству территории молодежного парка в селе Эрги-Барлык, Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва (далее - работы) и передать результаты работ Заказчику в сроки, указанные в настоящем Контракте.

2.2. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с сметной документацией (приложение 1), Нормами и Правилами, действующими на момент выполнения Работ.

2.3. Работы выполняются собственными силами Подрядчика (за исключением случаев, прямо предусмотренных Контрактом). Для выполнения Работ в рамках Контракта Подрядчик имеет право привлекать Субподрядчиков. Подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия не исполнения или ненадлежащего исполнения выполнения работ субподрядчиком.

2.4. Субподрядчики должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, являющиеся предметом соответствующего договора субподряда.

3. СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы по Контракту выполняются Подрядчиком в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.2. Срок выполнения Работ по Контракту: до 15 июня 2022г. с даты заключения контракта согласно графику выполнения работ.

Работы должны быть выполнены в соответствии с графиком выполнения работ, являющегося неотъемлемой частью контракта (Приложение № 2)

Начало выполнения Работ по Контракту: с даты заключения Контракта.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Контрактом, полностью или частично, а заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие Работы, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.

3.4. Выполнение работ производится по адресу: Республика Тыва, Барун-Хемчикский кожуун, с. Эрги-Барлык

4. ЦЕНА КОНТРАКТА

4.1. Цена контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 650226  рублей 55 копеек, без НДС, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налога, сборы и иные обязательные платежи, связанные с оплатой контракта, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

4.2. Оплата Работ по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации, путем безналичного перечисления заказчиком выделенных из республиканского и федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

4.3. Цена настоящего Контракта включает в себя все затраты и издержки, в т.ч. таможенные, расходы и любого рода платежи Подрядчика, включая, но не ограничиваясь: все строительные, монтажные, специальные работы, предусмотренные строительными нормами и правилами; расходы по оплате труда, материальных ресурсов и затрат по их поставке и приобретению; расходы по эксплуатации строительных машин, механизмов, грузоподъемной техники и прочие непредвиденные затраты и расходы; затраты по подписанию уполномоченными организациями актов установленного образца и устранению замечаний приемочной комиссии и надзорных органов, затраты на выполнение обязательств Подрядчика, предусмотренных настоящим Контрактом, включая возможные затраты и Работы, отдельно не упомянутые в настоящем пункте, но входящие в состав комплекса Работ, выполняемых по настоящему Контракту, а также вознаграждение Подрядчика.

4.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объема Работ, предусмотренных Техническим заданием и иных условий настоящего Контракта, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

4.5. Оплата выполненных Работ производится из средств муниципального бюджета и субсидии из федерального бюджета.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата заказчиком выполненных Работ производится следующим образом:

5.1.1. Авансирование контрактом не предусмотрено.

5.1.2. Оплата производится по факту выполнения Работ в течение 10 рабочих дней после предоставления на подписание Заказчику актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в размере, указанном в справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

5.1.3. Окончательный расчет за фактически выполненные Работы в размере, указанном в справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), осуществляется в течение 10 рабочих дней после подписания сторонами акта приемки-передач выполненных работ (в произвольной форме).

5.2. Обязательства заказчика по оплате выполненных Работ считаются исполненными в день списания денежных средств со счета заказчика.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

6.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта, графика выполнения работ и графика оплаты выполненных работ (при наличии), условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.2. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету контракта, подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется контрактом, а также исполнительную документацию.

6.3. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат подрядчика.

6.4. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ и (или) графиком оплаты выполненных работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке.

6.5. Стоимость выполненного, принятого заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно (), определяется по формуле (2):

, (2)

где:

- цена единицы i-ro конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете контракта, руб.;

- объем выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету контракта.

6.6. Стоимость выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):

(3)

6.7. Подрядчик обеспечивает выполнение всех Работ по Контракту надлежащим образом и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.8. Подрядчик ежемесячно сдает Заказчику выполненные Работы в соответствии с нормативно-правовыми документами, действующими на момент предоставления Подрядчиком Заказчику актов приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), согласно Проектной документации.

6.9. Подрядчик сдает Заказчику выполненные Работы и представляет акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с отметками о приемке выполненных Работ лицами, ответственными за осуществление технического надзора, и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

6.10. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Подрядчиком вышеуказанных документов, подписать их или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в подписании с указанием соответствующих причин. Повторное рассмотрение заказчиком представленных Подрядчиком документов производится после устранения последних причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

6.11. Подписание заказчиком актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) фиксирует заявленный Подрядчиком в качестве выполненного объема Работ в отчетном периоде, определяет стоимость таких работ, не является окончательной приемкой работ по Контракту и не препятствует последующему заявлению заказчиком требований об устранении выявленных недостатков.

6.12. В случае отказа, уклонения Подрядчика от устранения недостатков (дефектов) Работ или их не устранения Подрядчиком в установленный срок Заказчик вправе по своему выбору отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков, либо устранить такие недостатки своими силами или поручить устранение недостатков (дефектов) Работ третьему лицу с отнесением расходов на счет Подрядчика.

6.13. При приемке Работ Заказчик:

-проверяет соответствие выполненных Работ условиям настоящего Контракта;

-проводит анализ отчетных документов, представленных Подрядчиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Контракта;

- при необходимости запрашивает от Подрядчика недостающие документы;

- осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия выполненных Работ условиям настоящего Контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

6.14. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

При проведении заказчиком экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций, сроки на приемку начинают исчисляться с момента получения экспертного заключения. Срок рассмотрения заказчиком экспертного заключения не может превышать 5 (пять) рабочих дней.

6.15. Для проведения экспертизы выполненной Работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего Контракта и отдельным этапам исполнения настоящего Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований настоящего Контракта, не препятствующие приемке выполненных Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.16. Стороны могут воспользоваться функцией электронного документооборота приемочных документов, предусмотренной ЕИС (При достижении обоюдного согласия сторон Контракта на этапе исполнения контракта), в соответствии с письмом Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы от 18.12.2019 г. №№ 14-00-06/27476, АС-4-15/26126@ «Об электронном документообороте документов о приемке товаров (выполнении работ, оказании услуг), сформированных с использованием ЕИС».

6.17. Документ о приемке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в рамках исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), сформированный в ЕИС в электронной форме и подписанный электронными подписями по правилам Федерального закона "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями.

6.18. Стороны признают и соглашаются с тем, что выполненные Подрядчиком надлежащим образом работы, предъявленные для приемки Заказчику с надлежащим комплектом документации, предусмотренной Контрактом, в пределах сроков, установленных Графиком выполнения работ, признаются выполненными с соблюдением установленных сроков вне зависимости от сроков подписания заказчиком документов, подтверждающих приемку соответствующих работ (исполнение обязательств по Контракту). В случае, если в ходе приемки заказчиком выявлены Несоответствия работ, предъявленных к приемке Подрядчиком, период приемки Заказчиком таких работ включается в период просрочки Подрядчиком выполнения Работ. Подрядчик принимает на себя риски, связанные с предъявлением Заказчику к приемке Работ, не соответствующих условиям Контракта и/или Нормам и правилам, Проектной документации, а равно, риски, связанные с предъявлением к приемке Работ в отсутствие соответствующего условиям Контракта комплекта необходимой документации.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Подрядчик обязан:

7.1.1. Принять на себя обязательства выполнить работы в сроки, предусмотренные контрактом в соответствии с графиком выполнения работ, который является приложением №2 к контракту и его неотъемлемой частью.

7.1.2. Обеспечить выполнение работ по контракту в соответствии с проектной документацией.

7.1.3. Обеспечить поставку необходимых материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

7.1.4. Обеспечить наличие на площадке проектной документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям заказчика. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в контракте.

7.1.5. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования.

7.1.6. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

7.1.7. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.1.8. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

7.1.9. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.

7.1.10. Не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня окончания работ освободить земельный участок от строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта.

7.1.11. Выполнить Работы, соблюдая требования законодательства Российской Федерации, в том числе строительные регламенты, нормы, правила и стандарты, а также требования законодательства Российской Федерации по надлежащему использованию земель и охране окружающей среды, электро- и пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, допустимому уровню шума при выполнении Работ, сохранению в надлежащем виде территории Строительной площадки и прилегающей территории, соблюдению на Строительной площадке и прилегающей территории санитарных норм и правил, требований безопасного выполнения Работ, в том числе соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, а также обеспечить безопасность Работ для третьих лиц.

7.1.12. Приступить к выполнению Работ согласно Графику выполнения Работ.

7.1.13. Обеспечить качественное выполнение Работ в полном объеме и сроки в соответствии с Графиком выполнения Работ и сдать результат выполненных Работ Заказчику в соответствии с характеристиками, заданными Проектной документацией, а также нормами и правилами.

7.1.14. В течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Контракта и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.

7.1.15. Согласовывать в письменном виде с заказчиком и лицами, указанными заказчиком, все изменения в проектные решения, включая закладываемые отделочные Материалы, не оговоренные в Проектной документации (в случаях и на условиях, когда такие изменения допускаются в соответствии с законодательством).

7.1.16. За свой счет в срок, установленный заказчиком устранять все выявленные в процессе приемки и согласования Работ Несоответствия, в том числе устранять выявленные недостатки Оборудования, Материалов, конструкций и изделий или осуществлять их замену.

7.1.17. Обеспечить Работы материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

7.1.18. Применять при выполнении Работ только новые Материалы, Оборудование, конструкции и изделия, ранее не использованные и не обремененные правами третьих лиц. Используемые при выполнении Работ Материалы, Оборудование, конструкции и изделия должны соответствовать требованиям Контракта, законодательству Российской Федерации, в том числе действующим техническим регламентам, нормам, правилам и стандартам, техническим условиям, технической документации, иным обязательным требованиям, относящимся к Работам (по пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, по охране окружающей среды и другим), должны иметь эксплуатационную и иную документацию на русском языке (или перевод на русский язык), необходимую для их использования и подтверждающую их происхождение и качество, в том числе сертификаты соответствия и декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта, гарантийные паспорта.

7.1.19. Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на строительную площадку Материалов, Оборудования, конструкций, изделий, необходимых для выполнения Работ и подачу их к местам выполнения Работ.

7.1.20. Выполнять указания заказчика о ходе и способах выполнения Работ.

7.1.21. За свой счет устранять допущенные в выполненных Работах Несоответствия, выявленные в течение Гарантийного срока.

7.1.22. Незамедлительно письменно информировать заказчика и до получения от заказчика указаний приостановить Работы при обнаружении:

-  невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения выполнения Работ;

-  иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в сроки, предусмотренные Графиком выполнения работ.

Немедленно уведомлять заказчика обо всех не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности результата Работ либо создают невозможность завершения Работ в срок.

7.1.23 Не передавать информацию, в том числе письменную, полученную от заказчика в процессе выполнения Контракта, третьим лицам без согласования с заказчиком.

7.1.24. Обеспечить беспрепятственный доступ на Объект представителей заказчика для контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых Материалов и Оборудования, осуществления технического надзора, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ.

7.1.26 Обеспечить устранение в течение срока, установленного заказчиком, все Несоответствия в выполненных Работах, выявленные в течение срока действия Контракта и являющиеся следствием неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

7.1.27 Сдать Заказчику Работы по Контракту, выполненные в соответствии с Техническим заданием.

Передать для подписания Заказчику соответствующие акты, оформленные надлежащим образом, с предоставлением ведомости приобретенных и поставленных комплектующих изделий, оборудования и материалов в количественном и стоимостном выражении.

7.1.28. За свой счет обеспечить надлежащую круглосуточную охрану Объекта, обеспечение сохранности результатов Работ, в том числе принятых заказчиком по актам о приемке выполненных Работ (форма № КС-2), Материалов, Оборудования, конструкций, изделий, используемых для выполнения Работ, Временных зданий и сооружений с момента подписания Акта приема-передачи Строительной площадки и до возврата Строительной площадки Заказчику.

Нести ответственность за полную или частичную утрату, или повреждение принятых заказчиком по актам о приемке выполненных Работ (форма КС-2) результатов Работ до возврата Строительной площадки Заказчику. Подрядчик обязан восстановить за свой счет утраченные и (или) поврежденные результаты Работ, а также возместить Заказчику причиненные таким повреждением и (или) утратой убытки.

7.1.29. Обеспечить наличие на Объекте на бумажном носителе и в электронном виде по одному экземпляру Проектной документации.

7.1.30. Оплачивать за свой счет штрафные санкции, наложенные (примененные) государственными органами за допущенные Подрядчиком, и/или привлеченными им третьими лицами, нарушения правил выполнения Работ, техники безопасности, пожарной безопасности и других нарушений законодательства Российской Федерации при выполнении Работ по Контракту.

7.1.32 Вывезти в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой подписания актов, со Строительной площадки все собственное оборудование и строительную технику, излишки Материалов и т.п., произвести демонтаж возведенных им Временных зданий и сооружений и оставить после освобождения строительной площадки Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам, и передать Заказчику Строительную площадку по акту.

7.1.33. Осуществлять подбор, формирование, комплектацию Исполнительной документации в полном объеме, осуществлять ее хранение и передачу Заказчику в соответствии с условиями Контракта, нести ответственность в случае необеспечения полного объема Исполнительной документации.

7.1.34. Уведомлять заказчика не позднее 10 (десяти) рабочих дней об изменении своего почтового или фактического адреса, а также банковских реквизитов.

7.1.35. Незамедлительно уведомить заказчика о любом происшествии (аварии) на Объекте, в том числе о гибели или нанесении вреда здоровью людей, повреждении или гибели имущества и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия (аварии).

7.1.36. Строго исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения Субподрядчиками иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

7.1.37. В случае получения отрицательных заключений органов, Подрядчик берет на себя обязательство по устранению замечаний и возмещению расходов заказчика, связанных с необходимостью устранения недостатков и повторным обращением за получением заключений в уполномоченные органы, до получения положительного заключения.

7.1.38. В случае принятия Подрядчиком решения о ликвидации или начала производства по банкротству Подрядчик обязан уведомить Заказчика (кредитора в письменной форме о ликвидации юридического лица) в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации или начала производства по банкротству.

7.1.39. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.

7.2. Подрядчик вправе:

7.2.1. Требовать от заказчика оплаты надлежаще выполненных и принятых заказчиком Работ.

7.2.2. Запрашивать у заказчика информацию, документы, необходимые для выполнения Работ по Контракту.

7.2.3. Присутствовать при проведении назначенной заказчиком экспертизы качества выполненных Подрядчиком Работ и их соответствия Проектной документации, а также требованиям Норм и правил.

7.2.4. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления Работ Материалы и Оборудование или выполнять указания заказчика, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды и безопасности строительных Работ.

7.3. Заказчик обязан:

7.3.1. Оплачивать выполненные по контракту работы на основании сметы контракта и графика оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных подрядчиком работ не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.3.2. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

7.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта назначить уполномоченных лиц по исполнению Контракта.

7.3.4. Осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований.

7.3.5. В ходе приемки Работ проверить объемы и качество выполненных Работ, стоимость выполненных Работ, соответствие выполненных Работ Проектной документации, условиям Контракта, Градостроительному кодексу Российской Федерации, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам, в том числе путем проведения экспертизы собственными силами или с привлечение экспертов и экспертных организаций.

7.3.6. Принимать у Подрядчика по актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справкам о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3), выполненные Работы, соответствующие Проектной документации и оплачивать их выполнение в соответствии с Контрактом.

7.3.7. Принять от Подрядчика надлежаще выполненные в полном объеме Работы для подписания соответствующих актов, оформленных надлежащим образом, с предоставлением ведомости приобретенных и поставленных комплектующих изделий, оборудования и материалов в количественном и стоимостном выражении, принять документы для перспективной сдачи объекта в эксплуатацию.

7.3.8. Выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

7.4. Заказчик вправе:

7.4.1. Оказывать Подрядчику содействие в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии заказчика.

7.4.2. Оказывать содействие в организации допуска сотрудников Подрядчика на Объект для выполнения Работ.

7.4.3. Требовать от Подрядчика своевременного надлежащего и качественного выполнения Работ по Контракту в соответствии с Проектной документацией, Графиком выполнения Работ, Нормами и правилами, своевременного и качественного устранения Несоответствий.

7.4.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения Подрядчиком Работ по Контракту, соблюдением им сроков их выполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа на Объект в любое время.

7.4.5. Осуществлять контроль качества Материалов, Оборудования, конструкций, изделий, используемых Подрядчиком при выполнении Работ, наличия необходимой эксплуатационной и иной документации на Материалы, Оборудование, конструкции, изделия, необходимой для их использования и подтверждающей их происхождение и качество, а в случае необходимости производить выборочные испытания для подтверждения соответствия этих Материалов, Оборудования, конструкций, изделий представленным документам.

7.4.6. Отказаться от приемки выполненных Подрядчиком Работ, не соответствующих Проектной документации, Нормам и правилам.

7.4.7. Назначить проведение экспертизы качества выполненных Подрядчиком Работ и их соответствия Проектной документации, Техническому заданию, Нормам и правилам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

7.4.8. В случае если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику срок для устранения Несоответствий, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4.9. Отказаться от оплаты Работ, не предусмотренных Контрактом, но выполненных Подрядчиком.

7.4.10. Не подписывать акты до устранения Несоответствий в результате Работ Подрядчика в следующих случаях:

- отрицательного результата испытаний эксплуатационных показателей Объекта и экспертизы;

- Объект не соответствует обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе Нормам и правилам, условиям Контракта и требованиям уполномоченных органов и организаций;

- отсутствия Исполнительной документации в полном объеме, отсутствия в полном объеме эксплуатационной или иной документации на Оборудование, Материалы, конструкции и изделия, необходимой для их использования и подтверждающей их происхождение и качество.

7.4.11. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с требованием гражданского законодательства.

7.4.12. Требовать от Подрядчика за свой счет и в установленный срок устранения всех выявленных в процессе приемки и согласования Работ Несоответствий, в том числе устранения выявленных недостатков Оборудования, Материалов, конструкций и изделий или осуществления их замены.

7.4.13. Требовать от Подрядчика согласования в письменном виде с заказчиком и Государственными надзорными органами порядка ведения Работ на Объекте.

7.4.14. Требовать от Подрядчика письменного извещения за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования о готовности отдельных Ответственных конструкций и участков инженерно-технических сетей, Скрытых работ.

7.4.15. Требовать от Подрядчика обеспечения надлежащей круглосуточной охраны Объекта, обеспечения сохранности результатов Работ до подписания Сторонами акта передачи Строительной площадки от Подрядчика Заказчику.

8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1. Производство Работ

8.1.1. Разрешения на производство Работ и приемка Строительной площадки

Все необходимые для осуществления Работ ордера на производство Работ получает Подрядчик.

8.1.2. Подрядчик несет ответственность за получение в Государственных органах и/или других организациях всех необходимых разрешений и согласований для производства Работ, включающих, но не ограничивающихся, сооружение строительных лесов, использование подъемных кранов, движение грузовых автомобилей, которые могут потребоваться для производства Работ.

8.1.3. Работы Подрядчиком ведутся в строгом соответствии с Технологическими картами, которые находятся на Строительной площадке.

8.2. Строительная площадка

8.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта Заказчик передает Подрядчику Строительную площадку для выполнения Работ по Контракту по Акту приема-передачи Строительной площадки.

8.2.2. Подрядчик обеспечивает выполнение всего комплекса Работ по содержанию Строительной площадки, осуществляет в ходе выполнения Работ любые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей в соответствии со стандартами, нормами и правилами, действующими в Российской Федерации, а также требованиями заказчика.

8.2.3. Во взаимодействии с заказчиком и в соответствии с его запросами Подрядчик обеспечивает установку информационного щита (паспорта объекта). Место установки, размеры и содержание надписей на информационном щите должны быть предварительно одобрены заказчиком.

8.2.4. Подрядчик должен постоянно содержать Строительную площадку в чистоте и порядке в соответствии с действующими на дату ведения Работ на Объекте Нормами и правилами, а также предписаниями Государственных надзорных органов, своевременно освобождать ее от строительного мусора. Подрядчик должен содержать Строительную площадку свободной от ненужных, создающих помехи Материалов.

8.3. Представительство и совещания

8.3.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по Контракту, Стороны назначают Представителей Сторон, которые от имени Сторон осуществляют взаимодействие Сторон, направленное на исполнение Сторонами своих обязательств.

8.3.2. Стороны обмениваются списками своих Представителей с приложением доверенностей. В случае изменения полномочий отдельных Представителей, Сторона-инициатор направляет заверенную копию соответствующей доверенности на Представителя другой Стороне.

8.3.3. Подрядчик обеспечивает координацию всех Работ на Строительной площадке, выполняемых им самим и/или Субподрядчиками. Со своей стороны, Подрядчик должен использовать все разумные возможности по оказанию содействия любым третьим лицам, привлеченным к деятельности на Объекте, в выполнении ими своей Работы, и должен согласовывать свои действия и сотрудничать во всех аспектах и деталях со всеми третьими сторонами, имеющими отношение к Объекту.

8.3.4. Стороны проводят на Строительной площадке совещания по вопросам проведения Работ.

8.4. Перед сдачей Объекта в эксплуатацию Подрядчик осуществляет проведение Пуско-наладочных Работ по каждой отдельной инженерной системе с передачей каждой из них Представителям заказчика и соответствующим Государственным органам по соответствующим актам.

8.5. Работы, выполненные без подписания заказчиком Актов освидетельствования, к оплате не принимаются.

8.5.1. Акты освидетельствования должны оформляться в 3 (трех) экземплярах и должны быть заверены подписью Представителя Подрядчика и Представителя заказчика. Акты освидетельствования Скрытых работ могут быть дополнены установленными исполнительными геодезическими съемками, законченными положительными результатами испытаний образцов (раствор, бетон и другие), паспортами, сертификатами и иной необходимой, требуемой заказчиком или общепринятой в данных случаях документацией.

8.5.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после подписания заказчиком Актов освидетельствования с внесением соответствующей записи в Общий журнал Работ.

8.6. Контроль и надзор. Строительный контроль.

8.6.1. Заказчик имеет право в течение всего срока выполнения Работ проводить инспекцию, проверку и Испытания всех производимых Работ, качество поставляемых на Строительную площадку Материалов и Оборудования. При этом Подрядчик, в случае уведомления его заказчиком, обязан организовать проверку качества Материалов и Оборудования. Подрядчик, в случае получения от заказчика соответствующего уведомления в срок, не позднее двух дней, направляет Заказчику письмо с указанием места и время проведения проверки качества Материалов и Оборудования.

8.6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за производством Работ в течение всего срока действия настоящего Контракта в целях проверки соответствия выполняемых Работ Проектной документации, требованиям Норм и правил, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка и т.д. Заказчик организует своими или привлеченными силами Строительный контроль со стороны Заказчика.

8.7. Материалы и оборудование

8.7.1. Оборудование и Материалы должны обеспечивать возможность выполнения Работ и соответствовать требованиям настоящего Контракта.

8.7.2. Заказчик имеет право в ходе выполнения Работ проводить входной контроль Материалов и Оборудования. Подрядчик должен создавать Заказчику все необходимые условия для осуществления входного контроля, предоставляя свободный доступ к месту хранения Материалов или Оборудования и обеспечивая Заказчика сопровождающим персоналом, необходимыми инструментами и оборудованием, инструкциями, разрешениями и средствами защиты.

8.7.3. Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение установленных норм и правил складирования и хранения Оборудования и Материалов.

8.9. Охрана

8.9.1. В Цену Контракта включены расходы Подрядчика на обеспечение охраны Строительной площадки, Объекта, Работ и иного имущества Подрядчика, и Заказчика (включая штаб Заказчика), расположенного на Строительной площадке, в том числе имущества Заказчика, переданного Подрядчику, Материалов и Оборудования, поставленных на Объект, как Подрядчиком, так и Заказчиком

8.9.2. Подрядчик приступает к исполнению своих обязательств по охране, с даты подписания Сторонами Акта передачи Строительной площадки и обеспечивает охрану до возврата к Заказчику Подрядчиком Строительной площадки по акту.

8.9.3. Подрядчик должен организовать круглосуточную систему охраны, а также соблюдение основных мер безопасности, включая обеспечение идентифицирующих карточек/пропусков для Работающих на Строительной площадке сотрудников, строителей и посетителей.

8.10. Персонал Подрядчика

8.10.1. Подрядчик обязан использовать на Строительной площадке в связи с выполнением Работ подготовленный, обученный и обладающий надлежащей квалификацией персонал, готовый к выполнению Работ с надлежащим качеством.

8.10.2. Подрядчик несет ответственность за наем, транспортировку, размещение, медицинское обслуживание, страхование и питание всего персонала, как местного, так и иностранного (с обязательным соблюдением всех норм миграционного законодательства), согласно требованиям по выполнению Работ, при этом оплачивая все соответствующие расходы.

8.10.3. Подрядчик, в рамках действующего законодательства, несет ответственность за соблюдение своим персоналом Норм и правил, действующих в РФ, а в случае их нарушения обязан исключить появление виновных на Объекте.

8.10.4. Порядок въезда персонала Подрядчика в Россию, выезда из России, пребывания и передвижения по территории РФ регулируется Нормами и правилами.

8.10.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение на Объекте законодательства о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в отношении присутствующего на Объекте персонала Подрядчика, Субподрядчиков и Поставщиков.

18.11. Охрана здоровья, безопасность и бытовые условия на Строительной площадке.

8.11.1. Подрядчик обязан действовать в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны здоровья граждан и техники безопасности в ходе производства Работ.

8.11.2. Подрядчик должен передать Заказчику / Представителю Заказчика копии всех правил безопасности, инструкций и норм, выпущенных Подрядчиком для своего персонала; Подрядчик должен уведомлять Заказчика / Представителя Заказчика и всех других лиц, которые могут пострадать от любой деятельности, намечаемой к выполнению на Строительной Площадке, если она может быть опасна или рискованна по своему характеру, и должен проинформировать Заказчика / Представителя Заказчика о технологии Работ и подготовленных инструкциях, которые Подрядчик намерен использовать и довести до сведения упомянутых лиц.

8.11.3. В случае возникновения любых претензий и жалоб со стороны третьих лиц к Подрядчику, в том числе вызванных производством Работ и другой деятельностью Подрядчика на территории РФ и вне ее, независимо от их причин и природы, З

аказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности. Подрядчик несет ответственность за сохранность конструкций и элементов близлежащих домов и строений.

8.11.4. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение безопасности всех выполняемых Работ. Он должен разработать правила безопасности и составить план осуществления Работ, обеспечивающий их безопасность в соответствии с действующими в РФ Правилами и нормами.

8.11.5. Подрядчик должен выполнять требования по соблюдению правил безопасности для данного Объекта, которые должны быть вывешены в офисе на Строительной площадке. Правила безопасности должны быть направлены на предупреждение аварий или происшествий, которые могут повлечь:

- травмы и гибель Персонала Подрядчика, а также других Работников, имеющих доступ на Строительную площадку, или третьих лиц;

- повреждение или уничтожение оборудования и материалов, принадлежащих Подрядчику или любому другому лицу.

8.11.6. Заказчик / Представитель Заказчика наделяется правом прекратить Работу любого лица или остановить любые Работы, если обнаружится нарушение вышеуказанных правил техники безопасности. Это не ограничивает и не снимает ответственность с Подрядчика за безопасность производства Работ. Подрядчик не имеет права продлевать сроки производства Работ или повышать их стоимость на том основании, что Работы были приостановлены из-за несоблюдения техники безопасности или из-за того, что Подрядчика вынудили соблюдать меры безопасности.

8.11.7. Подрядчик должен ежемесячно передавать представителю Заказчика отчеты по безопасности по форме, дополнительно согласованной Сторонами, и обеспечить постоянное присутствие на Строительной площадке должностного лица, ответственного за электробезопасность, пожарную безопасность, охрану труда и технику безопасности.

9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

9.1. Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 3 года со дня подписания заказчиком акта выполненных работ.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

9.3. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств подрядчика.

9.4. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

9.5. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

9.6. В случае уклонения подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе составить его без участия подрядчика.

9.7. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от заказчика.

9.8. В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет подрядчика.

9.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает подрядчик.

9.10. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с требованиями, указанными в Контракте. Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком Работы, в том числе на оборудование, материалы, конструкции и изделия.

9.11. Подрядчик гарантирует соответствие используемых материалов, оборудования, конструкций и изделий при выполнении Работ по Контракту условиям Контракта и законодательству Российской Федерации.

9.12. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет в срок, указанный заказчиком все выявленные Несоответствия использованных при выполнении Работ по Контракту Оборудования, Материалов, конструкций и изделий или их соответствующую замену.

9.13. Если законодательством Российской Федерации или нормативным документом государственного органа Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству Работ, выполняемых по Контракту, то Подрядчик обязан выполнить Работы, соблюдая эти обязательные требования.

9.14. В течение гарантийного срока Подрядчик за свой счет осуществляет проведение доработок и устранение Несоответствий, выявленных в Работах, а также в конструкциях, Материалах, Оборудовании, после приемки заказчиком выполненных Работ по Контракту. Срок проведения указанных Работ устанавливается заказчиком в одностороннем порядке и составляет не более 30 (тридцати) дней в зависимости от выявленного недостатка.

9.15. Несоответствия, выявленные в Работах, отражаются в акте, подписанном заказчиком и Подрядчиком. В акте устанавливаются сроки устранения Подрядчиком Несоответствий.

9.16. При отказе Подрядчика от подписания акта Заказчик составляет односторонний акт.

9.17. Если Подрядчик не устраняет Несоответствия в сроки, определяемые актом, Заказчик имеет право устранить недостатки в Работах силами третьих лиц за счет Подрядчика.

9.18. Гарантийный срок, предусмотренный Контрактом, продлевается на период устранения Несоответствий.

9.19. Результатом выполненной работы по контракту, является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

10.2.	Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 6.3 - 6.9 настоящего раздела, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.13 настоящего раздела, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

10.3.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА. В случае просрочки исполнения покупателем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения покупателем обязательств, предусмотренных контрактом, продавец вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.4.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчика, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

10.5.	Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение покупателем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

10.6.	За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Продавец вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения покупателем, неисполнения или ненадлежащего исполнения продавцом обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств покупателем, продавцом, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения продавцом обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №  570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №  1063» (далее - постановлением № 1042):

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

10.7.	Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.8.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА. В случае просрочки исполнения продавцом обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения продавцом обязательств, предусмотренных контрактом, продавец уплачивает неустойку (штрафы, пени).

10.9.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения продавцом обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных продавцом, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.10.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Продавцом обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042,  составляющий  (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов и случаев, предусмотренных пунктами 6.11 – 6.12 настоящего раздела контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

10.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения продавцом обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042, составляющий:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

10.13.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения продавцом обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.14.	Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение продавцом обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.15.	В случае если Покупатель понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Продавцом своих обязательств по Контракту, продавец обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

10.16.	Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

10.17.	Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

10.18.	В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением продавцом своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Покупателю штраф, предусмотренный настоящим Контрактом.

10.19.	Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

10.20.	В случае если контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего Контракта или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.

Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу местонахождения, также на электронную почту, по факсу Стороны, указанному в настоящем Контракте.

11.2. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 дней от даты почтового штемпеля, свидетельствующего о поступлении претензии в почтовое отделение Стороны, направившей претензию либо даты принятия нарочным.

11.3. Неполучение ответа на претензию в установленный настоящим Контрактом срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

11.4. В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, Сторона, направившая претензию вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд Республики Тыва.

11.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться Законом о контрактной системе и законодательством Российской Федерации.

- 12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

12.2. При исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных ст. 34, 95 Закона о контрактной системе и (или) Контрактом.

12.3. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон.

12.4. Реорганизация Заказчика или Подрядчика (кроме реорганизации Подрядчика в форме разделения или выделения) не является основанием для прекращения действия Контракта. Обязательства по Контракту в установленном законодательством Российской Федерации порядке переходят к правопреемнику Заказчика или Подрядчика.

12.5. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

- нарушения Подрядчиком начальных, промежуточных или окончательного сроков выполнения Работ в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 2) более чем на 10 (десять) календарных дней, либо неоднократное (более 2 раз в течение срока действия Контракта) нарушение сроков выполнения Работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

- наличие более 2 обоснованных претензий по качеству Работ в течение срока действия Контракта;

- если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Контрактом, становится явно невозможным;

- неисполнение Подрядчиком требования Заказчика устранить недостатки выполненных Работ в срок, установленный Заказчиком в акте с перечнем выявленных недостатков;

- если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Заказчиком срок.

12.7. Порядок одностороннего отказа от исполнения контракта регламентирован частями 12.1-23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

Примечание. С 01.01.2022 до 01.07.2022 ч.12.1, ч. 14.1, ч.17.1, п. 1, ч.17.2, ч.20.1, ч.22.1 статьи 95 не применяются

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

1.	Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

Обеспечение исполнения контракта не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.

2.	Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5 % от цены контракта, что составляет 32511 руб. 33 коп. (В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к НМЦК, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 ФЗ-44 (конкретные значения заполняются заказчиком на этапе заключения контракта).

3.	Исполнение контракта, гарантийные обязательства (в случае установления соответствующего требования) могут обеспечиваться:

а) внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

б) предоставлением независимой гарантии, выданной:

- банком соответствующими требованиям к банкам, которые вправе выдавать независимые гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.12.2021 N 2369 и соответствующей требованиям ст.45 ФЗ-44 и Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 " О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(вместе с "Дополнительными требованиями к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", "Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра независимых гарантий", "Правилами формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий");

- государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

- фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 96 ФЗ-44 (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ-44);

- Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

4. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 ФЗ-44 случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 ФЗ-44, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 ФЗ-44;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

5. В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

6. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями ФЗ-44 участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.	Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44.

8.	В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ-44. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств (в случае установления соответствующего требования) и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

9.	Поставщик (подрядчик, исполнитель) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 ФЗ-44. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 ФЗ-44.

10.	Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ-44, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 ФЗ-44, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

11.	Возврат Заказчиком денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, производится при условии и с момента надлежащего исполнения поставщиком всех своих обязательств по контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания соответствующего документа о приемке. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в Контракте.

12.	Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 ФЗ-44, не допускается.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. При возникновении после заключения Контракта обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение любого из своих обязательств, если невыполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как землетрясение, наводнение, пожар, ураган, снежный занос, резкие температурные колебания, военные действия, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, ограничения перевозок, а также других, не зависящих от Сторон обстоятельств, которые Стороны не в состоянии были ни предвидеть, ни предотвратить.

14.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 48 (сорока восьми) часов информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме с предоставлением подтверждающего документа.

Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на выполнение обязательств по Контракту.

14.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 14.1 Контракта, будут длиться более двух месяцев с даты соответствующего уведомления Стороны обязаны принять совместное решение о дальнейших взаимоотношениях по Контракту.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

15.2. Срок действия настоящего Контракта является существенным условием и определен со дня заключения Контракта до 31.10.2022 г. (включительно) или до полного исполнения обязательств по контракту. Его завершение не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Контракта, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.

15.3. В соответствии с частью 13 статьи 94 Закона N 44-ФЗ при исполнении контракта, поставщик (подрядчик, исполнитель) формирует с использованием единой информационной системы (далее - ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в ЕИС документ о приемке в порядке и сроки, установленные частями 13 и 14 статьи 94 Закона N 44-ФЗ.

Примечание. С 01.01.2022 до 01.04.2022 информация и документы, предусмотренные ч. 13 ст. 94, не размещаются на официальном сайте ЕИС.

15.6. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по настоящему Контракту полностью переходят к его правопреемнику.

В соответствии с п.7 ст.448 ГК РФ Подрядчик не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего Контракта.

15.7. Все споры или разногласия, в том числе споры по банковской гарантии, предъявленной, в качестве обеспечения исполнения Контракта, рассматривается в Арбитражном суде Республики Тыва.

15.8. Вся переписка Заказчика и Подрядчика с использованием электронной почты является официальной. Направление писем в указанные контракте электронные почты считается надлежащим уведомлением.

15.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.11. Приложения, указанные в настоящем Контракте и являющиеся его неотъемлемой частью:

1. Приложение № 1 – Сметная документация

2. Приложение № 2 – График выполнения строительно-монтажных работ.

17. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва Адрес: 668040, Российская Федерация, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, ул. Чадамба, д. 20 тел. (факс) 8(39441)21-8-86 E-mail: otdelekonomiki.barun@mail.ru ИНН 1712000203 / КПП 171201001 Банковские реквизиты: Отделение – НБ Республика Тыва Банка России / УФК по Республике Тыва БИК 019304100 р/с 03231643936100001200 к/с 40102810945370000080 ЗАКАЗЧИК: Председатель администрации муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва (должность) ___________________/Маркс-оол А.Ш./ (подпись, фамилия и инициалы) «___» ____________ 2022 г. | ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «ТЫВАБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» Адрес: 668040, Российская Федерация, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, ул. Найырал, д. 1, кв. 1 тел.: +79133419999, +7 (39422) 2-77-77 E-mail: tuvabiznes@mail.ru ИНН 1712006029 / КПП 171201001 Банковские реквизиты: Красноярское отделение № 8646 Сбербанка России, г. Красноярск БИК: 040407627 р/с 40702810665000095576 к/с 30101810800000000627 ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ООО «ТЫВАБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» (должность) ________________/Сюрюн Е.Ш./ (подпись, фамилия и инициалы) «___» ____________ 2022 г. |
| --- | --- |

Печати и подписи Сторон.

| - Заказчик _______________ /__________ (подпись) «____» _________ ___ г. (м.п.) | - Подрядчик ____________ /__________ (подпись) «____» ______ ____ г. (м.п.) |
| --- | --- |

| Приложение 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сметная документация

Во вложении

Приложение 2

Гарфик выполнения работ

Все строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией

| № п/п | Наименование работ | График выполнения работ со дня заключения контракта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | март | апрель | май |  | До 15 июня 2022 |  |  |  |
| 1 | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка бортовых камней и сдача объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Заказчик _______________ /__________ (подпись) «____» _________ ___ г. (м.п.) | - Подрядчик ____________ /__________ (подпись) «____» ______ ___ г. (м.п.) |
| --- | --- |