

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН

БАРЫЫН-ХЕМЧИК КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН

**ДОКТААЛЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

АДМИНИСТРАЦИИ БАРУН-ХЕМЧИКСКОГО КОЖУУНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

от «23» марта 2021 г. №131

с. Кызыл-Мажалык

**О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» на 2018-2022 годы»**

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Тыва от 06.06.2014 г. №267 «Об утверждении государственной программы «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы», Постановлением администрации Барун-Хемчикского района от 10.07.2014 г. №294 «Об установлении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализация, порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ», администрация Барун-Хемчикского района,

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменение в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» на 2018-2022 годы», О порядке организации и проведения рейтингового голосования по общественным территориям муниципального района Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва, в целях приведения в соответствия с федеральным и региональным законодательствами, где предусматривается новая форма отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва», путем проведения «интернет-голосования», в том числе в сети официальном сайте.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Барун-Хемчикского кожууна [www.barumtuva.ru](http://www.barumtuva.ru);
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместитель председателя по жизнеобеспечению и развитию инфраструктуры Доржу Э.Б.

Председатель администрации

Барун-Хемчикский кожуун Томбулак А.В.

|  |  |
| --- | --- |
|  | УтвержденаПостановлением администрацииБарун-Хемчикского кожууна РТ от «\_\_\_» марта 2021 г. № \_\_\_\_ |

**Муниципальная программа**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«БАРУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»**

**с. Кызыл-Мажалык – 2021 г.**

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» на 2021-2024 годы» (далее – программа)**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 0.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Республики Тыва от 06.06.2014 г. № 267 «Об утверждении государственной Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2020 годы» и подпрограммы «Формирование городской среды на территории муниципальных образований» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального района «Барун-кожуун» Республики Тыва |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва |
| Соисполнители Программы | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Благоустройство» |
| Цели Программы | создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований Республики Тыва |
| Задачи Программы | повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципальных образований (парки, скверы, площади, центральные улицы, набережные); повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций и бизнеса в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований Республики Тыва; принятие (актуализация действующих) Правил благоустройства территорий муниципальных образований, в соответствии с федеральными методическими рекомендациями |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования муниципальных образований (скверы, площади, центральные улицы, набережные) |
| Этапы и сроки реализации Программы  | 2021-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программыв 2021-2024 составит:за счет всех источников финансирования – 14847 тыс. рублейв том числе:за счет средств федерального бюджета – 13963 тыс. рублей,из них по годам:2021 – 2386,0 тыс. руб.;2022 – 5461,0 тыс. руб.;2023 – 3500,0 тыс. руб.;2024 – 3500,0 тыс. руб.;за счет средств республиканского бюджета – 141,0 тыс. рублей, из них по годам:2021 –22667тыс. руб.;2022 –51950тыс. руб.;2023 –33250тыс. руб.;2024 –33250тыс. руб.;за счет средств местных бюджетов – 742 тыс. рублей,из них по годам:2021 –119300тыс. руб.;2022 –273050тыс. руб.;2023 –175000тыс. руб.;2024 –175000тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов); доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации); количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие); доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации (под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут); количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.); доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий; доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве; площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования; объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики); информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики). |

**I. Обоснование проблемы, анализ её исходного состояния**

 Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона. Уровень развития благоустройства оказывает значительное влияние на условия труда и отдыха населения.

 Жилище для человека – это не только дом, квартира, но и прилегающие открытые пространства: жилой двор, пейзаж, видимый из окна. Человек, живущий в городе, воспринимает их уже от порога дома, неизменно попадая в среду жилой застройки. Ему небезразличны состояние благоустройства и озеленения территории жилого двора, в котором он проживает, его удобство и красота. Ребенок с раннего детства привыкает к своему окружению, его воспитывает та жилая среда, в которой он делает свои первые шаги. А это может быть и поломанная скамейка, и полуразрушенная песочница или это может быть цветущий куст сирени на фоне благоустроенного жилого двора в тесной увязке с элементами ландшафта.

 Жилая среда вне дома объединяет множество разобщенных людей, единственно общим, для которых является соседство в пространстве двора, квартала. На территории жилого двора формируются временные группы, связанные прямым интересом: владельцы автомашин, которым необходимо организовать охраняемую стоянку; матери с маленькими детьми, недовольные близостью проезда с интенсивным движением, загазованностью участка; владельцы собак, нуждающиеся в безопасном моционе со своими питомцами; люди преклонного возраста, ищущие тихого места для общения. Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

 До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

 Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

 Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана Подпрограмма, в которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

 1) по минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий, где предусматривается участие жителей (субботники), в том числе:

* ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к ним с выполнением при необходимости работ по ремонту внутри дворовых систем ливневой канализации;
* ремонт дворовых проездов;
* обеспечение освещения дворовых территорий;
* установка скамеек;
* установка урн для мусора.

 2) по дополнительному перечню работ, где предусматривается участие жителей – выбор проекта и со финансирование, по результатам решения собственников помещений, в том числе:

* размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп;
* спортивных площадок;
* шахматных беседок, также мест для отдыха взрослых;
* устройство ограждений детских и спортивных площадок;
* озеленение дворовых территорий с устройством систем полива;
* разработка дизайн – проектов и составление сметных расчетов;
* оборудование автомобильных парковок на придомовой территории.

 В рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна на 2021 год» реализованы мероприятия по благоустройству 2 дворовых территорий многоквартирных домов в с. Кызыл-Мажалык, являющихся местами массового посещения населения, в результате чего удалось обеспечить повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва.

 Тем не менее, многие дворовые территории, сегодня, по степени благоустроенности не отвечают градостроительным, санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, ухудшают внешний облик кожууна, асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов требует капитального ремонта, а в некоторых случаях и полной реконструкции.

 Из-за ограниченности средств республиканского и местного бюджетов недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий, незначительно обновляется парк специальной уборочной техники. В связи с этим имеется необходимость комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий на основании подготовленных проектов. Комплексный подход позволит охватить все проблемы, а не разрозненные мероприятия, решение которых обеспечит комфортные условия проживания населения.

 В настоящее время многоквартирные дома с. Кызыл-Мажалык оборудованы местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки) 2 дворовых территорий, требуется приведение их в соответствие по минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий. Общее количество территорий общего пользования на территории кожууна составляет более 20 с общей площадью более 1,0 тыс. кв. м.

 В кожууне объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. В настоящее время на территории Барун-Хемчикского кожууна более 15 % улиц и общественных зон в муниципальных образованиях не обеспечены уличным освещением. Кроме того, необходимо внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов благоустройства кожууна.

 В целях решения задач по обеспечению населения качественными услугами питьевого водоснабжения предполагается на территории Барун-Хемчикского кожууна и в целом республики провести мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.

 Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва путем качественного повышения уровня благоустройства территорий поселений и городских округов будет способствовать концентрации в регионе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

 Характеристики состояния сферы благоустройства с. Кызыл-Мажалык:

 - количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченность твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время и любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) *- 0 территорий;*

 - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – *0%;*

 - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения с. Кызыл-Мажалык – *0%;*

 - количество общественных территорий (скверы, набережные и т.д.) – *3 ед.;*

 - доля и площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий – 100% площадью 38082 кв.м;

 Реализация Подпрограммы, предусматривающая согласованные действия Правительства Республики Тыва, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, органов местного самоуправления и населения республики, позволит комплексно подойти к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым обеспечить комфортные условия проживания для жителей Республики Тыва.

**II. Основные цели, задачи и этапы реализации, основные ожидаемые конечные результаты Программы**

 Целью подпрограммы является создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию кожууна путем реализации проектов по благоустройству дворовых территорий общего пользования.

 Задачи подпрограммы:

* повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;
* повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципальных образований (парки, скверы, площади, центральные улицы, набережные);
* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций и бизнеса в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований Республики Тыва;
* принятие (актуализация действующих) Правил благоустройства территорий муниципальных образований, в соответствии с федеральными методическими рекомендациями.

Связь с целями социально-экономического развития:

* Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
* Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 80-р;
* «Комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2017 годы», утверждена распоряжением Правительства Республики Тыва от 23 декабря 2014 г. № 460-р;
* «Комплекс мер («дорожная карта») по информированию граждан Республики Тыва об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства и о реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» в Республике Тыва на 2017 год» (утверждена распоряжением Правительства Республики Тыва от 31 января 2017 г. № 41-р);
* Региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы», утвержденная Постановлением Правительства Республики Тыва от 11 июня 2014 г. № 281.
* Государственная программа «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории Республики Тыва».

 Срок реализации программы: 2021-2024 годы.

 Показатели (индикаторы) реализации Программы приводится в приложении 1 к Программе.

**III. Система (перечень) программных мероприятий**

 К основным мероприятиям Программы, реализация которых приведет к повышению уровня благоустройства муниципальных территорий, относятся:

* благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
* благоустройство территорий мест общего пользования;
* обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

**IV. Обоснование финансовых и материальных затрат**

 Источником финансирования Программы является федеральный, республиканский, местный бюджет и внебюджетные средства. Мероприятия Программы будут реализованы в 2021-2024 гг.

 Общий объем финансирования Программы в 2021-2024 годах составит

за счет всех источников финансирования – 14847 тыс. рублей в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 13963 тыс. руб., из них по годам:

2021 – 2386 тыс. руб.;

2022 – 5461тыс. руб.;

2023 – 3500 тыс. руб.;

2024 – 3500 тыс. руб.;

за счет средств республиканского бюджета – 141,0 тыс. руб., из них по годам:

2021 –22667 тыс. руб.;

2022 –51950 тыс. руб.;

2023 –33250 тыс. руб.;

2024 –33250тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов – 742,35 тыс. рублей, из них по годам:

2021 –119300 тыс. руб.;

2022 –273050 тыс. руб.;

2023 –175000 тыс. руб.;

2024 –175000 тыс. руб.;

 В соответствии с объемом фактически выделяемого бюджетного финансирования, а также по результатам анализа выполнения Программы может осуществляться корректировка проектов и ожидаемых результатов их реализации. Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации мероприятий Программы, нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального, дополнительного перечня таких работ материалов, работ и услуг, выполняемых в рамках Подпрограммы, будут отражены в муниципальных программах.

 При изменении уровня бюджетного финансирования Программы, уровня инфляции, а также по итогам оценки результативности выполнения Программы, подпрограммные мероприятия, объемы финансирования, а также результативные показатели Программы могут соответствующим образом корректироваться.

 Ресурсное обеспечение из федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы приведены в приложении 2 к Программе.

**V. Трудовые ресурсы**

 В результате реализации Программы в 2021-2024 гг. будут созданы сезонные (временные) рабочие места по благоустройству, озеленению, поливу территорий муниципальных образований. Всего при внедрении мероприятий Программы в 2021 году планируется трудоустроить 10 граждан, в том числе студентов из студенческих отрядов.

**VI. Механизм реализации Программы**

 Ответственным исполнителем и главным распорядителем бюджетных средств, предназначенных для реализации Программы является Администрация муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва. Соисполнители Подпрограммы – муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Благоустройство».

 Текущее управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком – Администрация муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва муниципальный заказчик содействует своевременному и полному обеспечению мероприятий финансовыми ресурсами в объемах, утвержденных в законе о республиканском и местном бюджете Республики Тыва на текущий год. Также в пределах своей компетенции вправе перераспределять финансовые ресурсы между ее разделами и программными мероприятиями в объемах, выделенных на нее средств и в соответствии с определенными приоритетами с последующим внесением изменений в настоящую Программу и закон о республиканском бюджете Республики Тыва.

 Соисполнители подпрограммных мероприятий представляют муниципальному заказчику ежемесячный, полугодовой и годовой отчеты о ходе выполнения работ.

 Муниципальный заказчик представляет в Министерство экономики Республики Тыва и в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ежемесячный и годовой отчеты о ходе выполнения работ.

**VII. Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий о реализации Программных заданий**

 В результате реализации Программы в 2021-2024 гг. будут обеспечены повышение уровня благоустроенности на территории Барун-Хемчикского кожууна, качество, комфортность и безопасность условий проживания людей.

 Всего за период реализации Программы будут созданы условия для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва путем реализации в 2021-2024 гг. проектов по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

 Программа позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах снижает уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости.

 Экологическая эффективность Программы обеспечивается путем реализации заложенных в проекты технических и технологических решений, соответствующих современным требованиям.

**VIII. Правила предоставления субсидий из бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2021-2024 годы**

 Правила предоставления субсидий из бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2021 - 2024 годы приведены в приложении 3 к Подпрограмме.

**IX. План реализации Подпрограммы**

 План реализации Подпрограммы приведен в приложении 4 к Подпрограмме.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Республики Тыва на 2021-2024 годы» |

**Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения  | Значения показателей  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Доля реализованных муниципальных программ по формированию комфортной городской среды в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальной программы в отчетном году | Процент  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля реализованных проектов благоустройства в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальной программы в отчетном году | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций | Процент | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 4 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество реализованных проектов благоустройства, представленных в Минстрой РТ для включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | Шт.  | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» на 2021-2022 годы» |

**Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования  | Код бюджетной классификации  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
|  | Всего по подпрограмме  |  | ГРБС  | Рз Пр | ЦСР | ВР | Всего  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  |  |  |  |  | 14847,0 | 2386,0 | 5461,0 | 3500,0 | 3500,0 |  |
| Программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва на 2018 - 2022 годы» | Всего в том числе  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва | Федеральный бюджет  |  |  |  |  | 13963,0 | 2266,7 | 5187,9 | 3325,0 | 3325,0 |  |
| Администрация МР «Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» | Республиканский бюджет |  |  |  |  | 141,0 | 119 | 51950 | 175000 | 175000 |  |
| Администрация МР «Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» | Местный бюджет  |  |  |  |  | 742, | 22 | 273050 | 33250 | 33250 |  |
| Заинтересованные лица (граждане, организации) | Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3 к подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» на 2021-2024 годы» |

**ПРАВИЛА**

**предоставления и распределения субсидий из республиканского и местного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2021-2023 годы**

 1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия предоставления и распределения субсидий из республиканского и местного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2021-2024 годы за счет средств, поступающих из федерального и республиканского бюджета (далее – субсидии из республиканского бюджета).

 2. Субсидии из республиканского бюджета предоставляются в 2021-2024 гг. в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Республики Тыва, связанных с реализацией муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории) и дворовых территорий.

 3. Критериями распределения субсидий муниципальным образованиям являются:

- уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва;

- численность населения, проживающего на территории кожууна;

- количество расположенных на территории кожууна многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва 11 июня 2014 г. № 281.

 4. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в 2021-2024 годах в качестве субсидии из бюджета Республики Тыва и местного бюджета (далее – минимальный перечень работ по благоустройству) включает в себя следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

 5. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в 2021-2024 годах в качестве субсидии из бюджета Республики Тыва и местного бюджета кожууна (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству) включает в себя следующие виды работ:

- размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп;

- устройство спортивных площадок;

- устройство шахматных беседок, также мест для отдыха взрослых;

- устройство ограждений детских и спортивных площадок;

- озеленение дворовых территорий с устройством систем полива;

- разработка дизайн – проектов и составление сметных расчетов;

- оборудование автомобильных парковок на придомовой территории.

 4. Администрация МР «Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва: - обеспечивает перечисление в полном объеме средств, предназначенных для софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2021-2024 годы в соответствии с ежегодно утверждаемым в рамках Программы распределением субсидий на реализацию муниципальных программ.

 - включает в соглашение с администрациями сельских поселений кожууна - получателей субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации рекомендации руководителям администраций обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

 5. Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения 1000 и более человек кожууна:

- с. Барлык

- с. Кызыл-Мажалык

- с. Шекпээр

- с. Эрги-Барлык

 5.1. По результатам реализации муниципальных программ благоустройства в 2021 году, обеспечивают утверждение муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2021 - 2024 годы (далее - муниципальные программы), синхронизированных с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, включающих в том числе:

 1) адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативно-правовым Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва;

 2) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном нормативно-правовым актом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва;

 3) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

 4) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2021 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

 5) перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов (определяемый уполномоченным органом местного самоуправления сельского поселения);

 6) объем средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной субсидии), направляемых на финансирование мероприятий программы, в том числе объем средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

 7) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включающий ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн для мусора;

 8) форму и минимальную долю финансового и (или) трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, с учетом предложений заинтересованных лиц, предусматривающих их финансовое и (или) трудовое участие в выполнении соответствующих работ;

 9) нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ;

 10) ориентировочный перечень дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий, выполняемых по решению и за счет заинтересованных лиц, (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территории, иные работы), а также ориентировочную стоимость указанных работ;

 11) порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включая персонифицированный учет средств, поступающих от заинтересованных лиц, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового участия граждан в выполнении указанных работ;

 12) условия о проведении работ по благоустройству в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения, в том числе:

- оптимальное для инвалидов размещение и оборудование остановок общественного транспорта;

- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными, звуковыми и тактильными средствами ориентации, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъемниками, эскалаторами);

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарках;

- увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках с учетом реальной их необходимости, а не только по минимальным нормам;

- обеспечение возможностей для тифлокомментирования и субтитрирования зрелищных мероприятий, проводимых на открытых эстрадах, в «зеленых театрах»;

- устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде, приспособленных пирсов, адаптированных участков на пляжах;

 5.2. В рамках формирования муниципальных программ:

 1) не позднее 1 октября 2020 года разработать и опубликовать для общественного обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) проект муниципальной программы, сформированной с учетом требований, установленных подпунктом 6.1 Правил.

 2) не позднее 1 октября 2020 года разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу (далее – предложения), оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, содержащих в том числе следующую информацию:

 - решение о включении дворовой территории в муниципальную программу;

 - перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

 - перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

 - форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории (в случае, если субъектом Российской Федерации принято решение о таком участии);

 - условие о включении/не включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Дополнительно к этому решению собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не определены на основании данных государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения. В случае принятия указанного решения, орган местного самоуправления должен в течение года с момента его принятия обеспечить определение в установленном порядке границ соответствующего земельного участка на основании данных государственного кадастрового учета;

 - сведения о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории;

 3) не позднее 1 октября 2020 года разработать, утвердить и опубликовать порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, предусматривающего, в том числе, привлечение созданной в рамках реализации муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2021 год общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке;

 4) не позднее 1 октября 2020 года разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей обязательному благоустройству в 2021-2024 годах (далее – предложения по наиболее посещаемой территории);

 5) не позднее 31 декабря 2020 года с учетом результатов общественного обсуждения утвердить муниципальную программу;

 6) обеспечить подготовку и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;

 7) обеспечить финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству, в том числе определить форму и долю такого участия в рамках муниципальных программ формирования современной городской среды на 2021 год. При выборе финансовой формы участия заинтересованных лиц, размер такого участия определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории. При этом минимальная доля участия должна составлять не менее 2 % от стоимости проекта.

 Форма трудового участия определяется количеством проведенных субботников или отработанных человеко-часов. Минимальная доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории должна составлять не менее двух субботников, продолжительностью 2-4 часа или 4-8 чел/час в расчете на 1-го участника субботника. Субботник считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 2/3 от общего количества заинтересованных лиц;

 8) завершить реализацию муниципальной программы до конца 2024 года;

 9) в обязательном порядке привлекать представителей общественных организаций инвалидов к общественным обсуждениям проектов по благоустройству, проводимым во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, и к приемке работ, выполненных в рамках реализации Подпрограммы;

 10) предусматривать соответствующее финансовое обеспечение мероприятий по созданию доступной для инвалидов городской среды, считая это одним из приоритетных направлений реализации Программы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4 к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды на территории «Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» на 2021-2024 годы» |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МР «Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Примечание |
| Начала реализации (годы) | Окончания реализации(годы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство площади Арата с. Кызыл-Мажалык (Общественная территория), с. Кызыл-Мажалык, ул. Буян Бадыргы Ноян | Администрация МР «Барун-Хемчикский кожуун» | Апрель 2018 | Сентябрь 2018 |  |  |  |
| 2 | Общественная территория «Аллея славы», с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола | Администрация МР «Барун-Хемчикский кожуун» | Апрель 2018 | Сентябрь2018 |  | не достижение цели программы |  |
| 3 | Общественная территория «Аллея славы», с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола | Администрация МР «Барун-Хемчикский кожуун» | 2020 | 2020 |  | не достижение цели программы |  |
| 4 | Общественная территория «Аллея славы», с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола | Администрация МР «Барун-Хемчикский кожуун» | 2021 | 2021 |  |  |  |
| 5 | Общественная территория благоустройство главной улицы Чургуй-оола | Администрация МР «Барун-Хемчикский кожуун» | 2021 | 2021 |  |  |  |
| 6 | Благоустройство площади Ленинаул.Чадамба  | Администрация МР «Барун-Хемчикский кожуун» | 2022 | 2022 |  |  | Ч. Зп.5 |
| 7 | Дворовая территория многоквартирных домов 94,98 с. Кызыл-Мажалык по ул. Чургуй-оола | Администрация МР «Барун-Хемчикский кожуун» | 2022 | 2022 | Поддержание санитарных форм  | Ухудшение санитарного состояния, не достижение цели программы  | Ч.Зп.6 |
| 8 | Благоустройство территории Аллеи Славы (устройство главной сцены)ул.Коммунальная | Администрация МР «Барун-Хемчикский кожуун» | 2023 | 2023 |  |  |  |
| 9 | Благоустройство территории Аллеи Славы (зона отдыха «сквер») | Администрация МР «Барун-Хемчикский кожуун» | 2024 | 2024 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Приложение № 5 к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды на территории «Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» на 2021-2024 годы» |

 **Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2018-2022 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес  | № дома  | Год ввода в эксплуатацию  | Количество этажей | Количество квартир  | Количество подъездов  |
| 1 | 668040, Российская Федерация, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола | 94 | 1982 | 2 | 18 | 3 |
| 2 | 668040, Российская Федерация, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола | 98 | 1980 | 2 | 18 | 3 |

**Адресный перечень территорий общего пользования населения, планируемых к благоустройству в 2021-2024 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Адрес и наименование общественной территории  | Площадь (тыс.кв.м.) |
| 1 | 668040, Российская Федерация, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, ул. Буян Бадыргы Ноян, «Площадь Арата»  |  |
| 2 | 668040, Российская Федерация, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола «Аллея славы» |  |
| 3 | 668040, Российская Федерация, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола «Аллея славы» |  |
| 4 | 668040, Российская Федерация, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола «Аллея славы» |  |
| 5 | 668040, Российская Федерация, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, ул. Чургуй-оола |  |
| 6 | 668040, Российская Федерация, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с. Кызыл-Мажалык, ул. Чадамба |  |
| 7 | 668040, Российская Федерация, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с.Кызыл-Мажалык, ул.Коммунальная |  |
| 8 | 668040, Российская Федерация, Республика Тыва, Барун-Хемчикский район, с.Кызыл-Мажалык, Благоустройство территории Аллеи Славы (зона отдыха «сквер») |  |