ТЫВА РЕСПУБЛИКА

МУНИЦИПАЛДЫГ  РАЙОН «БАРЫЫН-ХЕМЧИК» ЧАГЫРГАЗЫ

КОДЭЭ СУУР АКСЫ-БАРЛЫК СУМУ ЧАГЫРГАЗЫ

Д О К Т А А Л

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«БАРУН-ХЕМЧИКСКИЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СУМОНА АКСЫ-БАРЛЫКСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «12» марта  2021г                          № 14

Об утверждении плана мероприятий

по противопожарным требованиям объектов социальной сферы на территории сумона Аксы-Барлыкский

Барун-Хемчикского кожууна на 2021-2022гг.

Во исполнение противопожарных требований по пропитке деревянных конструкций, а также других мероприятий, администрация сельского поселения сумона Аксы-Барлыкский  Барун-Хемчикского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по противопожарным требованиям объектов социальной сферы на территории сумона Аксы-Барлыкский  Барун-Хемчикского кожууна на 2021-2022гг. (прилагается).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителю председателя администрации по социальной политике Хомушку А.Д.

Председатель администрации

сельского поселения сумона

Аксы-Барлыкский:                                                                             Кужугет С.С-С

Приложение

Утвержден

постановлением администрации

сельского поселения сумона Аксы-Барлыкский

Барун-Хемчикского кожууна

от «12»  марта  2021г. № ___

ПЛАН

выполнения мероприятий по противопожарным требованиям

объектов социальной сферы на территории сумона Аксы-Барлыкский  Барун-Хемчикского кожууна на 2021-2022гг.

| № п/п | Наименование объектов и работ | Общая площадь (кв.м.) | Сумма (руб.) | Срок исполнения | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Пропитка чердачных перекрытий |  |  |  |  |
| 1. | МАОУ СОШ с.Аксы-Барлык | 970,8 |  | До 20 августа 2021г. |  |
| 2. | МДОУ «Арыкчыгаш» с.Аксы-Барлык | 174,2 |  | До 20 августа 2021г. |  |
|  | ИТОГО: | 1145 |  |  |  |
| II. | Замена электропроводки |  |  | До 20 августа 2021г. |  |
| 1. |  |  |  | До 20 августа 2021г. |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| III. | Установка противопожарных сигнализаций |  |  |  |  |
| 1. | Пришкольный интернат МАОУ СОШ с.Аксы-Барлык |  |  | До 20 августа 2021г. |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| IY. | Разделение пристроенных котельных |  |  |  |  |
| 1. | МАОУ СОШ с.Аксы-Барлык |  |  | В течение 2022г. |  |
| 2. | МДОУ «Арыкчыгаш» с.Аксы-Барлык |  |  | В течение 2022г. |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| Y. | Объекты здравоохранения: Измерение электросопротивления проводов |  |  | В течение 2021г. |  |
|  | Установка противопожарных сигнализаций |  |  | В течение 2021г. |  |
|  | Пропитка деревянных конструкций |  |  | В течение 2021г. |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |
| YI. | Объекты культуры |  |  |  |  |
| 1. | Установка противопожарных сигнализаций |  |  | В течение 2021г. |  |
| 2. | Измерение электросопротивления проводов |  |  | В течение 2021г. |  |
| 3. | Пропитка деревянных конструкций |  |  | В течение 2021г. |  |
| 4. | Приобретение огнетушителей |  |  | В течение 2021г. |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |